TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

|  | TÊN ĐỀ TÀI | Xây dựng hệ thống quản lý mượn – trả và kiểm kê tài sản bằng mã QR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SINH VIÊN THỰC HIỆN | - Họ và tên: Ngô Dương Gia Bảo - MSSV: 110124008 - Điện thoại: 0788919073 - Email: ngoduonggiabao19@gmail.com - Mã lớp: DA24TTB |  |  |
|  | GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN | - Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đan Thanh - Học hàm, học vị: Thạc sĩ |  |  |
|  | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT |  |  |  |
| Tuần; Thời gian (từ ngày... đến ngày ...); Nội dung, công việc thực hiện; Kết quả dự kiến. Từ ngày 12/10/2026 đến ngày 18/10/2026; - Khảo sát bài toán, xác định phạm vi đề tài. - Phân tích nghiệp vụ, xây dựng Use Case, thiết kế cơ sở dữ liệu. - Tạo GitHub Repository theo quy định, đặt tên, mời GVHD làm Collaborator, viết README.md - Viết báo cáo (mở đầu, chương 1).; - Tài liệu khảo sát và phạm vi đề tài. - Sơ đồ Use Case, ERD và CSDL MySQL. - GitHub Repository, README.md, báo cáo tiến độ tuần 1.. Từ ngày 02/11/2026 đến ngày 08/11/2026; - Xây dựng quản lý tài sản, người dùng và phân quyền. - Sinh mã QR và nhận diện tài sản bằng quét QR qua camera. - Xây dựng nghiệp vụ mượn - trả (kiểm tra trạng thái, ghi nhận giao dịch). - Viết báo cáo (chương 2).; - Module quản lý tài sản, người dùng, phân quyền. - Chức năng sinh/quét QR hoạt động được. - Chức năng mượn - trả hoạt động được; báo cáo tiến độ tuần 2.. Từ ngày 23/11/2026 đến ngày 29/11/2026; - Xây dựng chức năng bàn giao, điều chuyển và kiểm kê theo khu vực. - Xây dựng thống kê và tra cứu lịch sử (mượn - trả, bàn giao, kiểm kê) bằng Chart.js. - Kết nối các chức năng lại, hoàn thiện sơ bộ hệ thống. - Bắt đầu kiểm thử, xử lý lỗi các chức năng đã hoàn thành. - Viết báo cáo (chương 3).; - Module bàn giao - điều chuyển và kiểm kê. - Trang thống kê, tra cứu lịch sử. - Hệ thống có đủ các chức năng chính. - Báo cáo tiến độ tuần 3.. Từ ngày 14/12/2026 đến ngày 20/12/2026; - Kiểm thử toàn hệ thống, xử lý lỗi, hoàn thiện sản phẩm. - Hoàn thiện GitHub Repository theo cấu trúc thư mục quy định. - Viết báo cáo (chương 4 và chương 5), hoàn thiện báo cáo và tài liệu tham khảo.; - Hệ thống hoàn chỉnh, đã kiểm thử. - Bộ test case và kết quả kiểm thử. - Quyển báo cáo hoàn chỉnh. - Báo cáo tiến độ tuần 4.. |
|  | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN |  |  |  |
| Tuần; Thời gian (từ ngày... đến ngày ...); Công việc theo kế hoạch; Kết quả thực hiện; Kế hoạch tiếp theo. Từ ngày 12/10/2026 đến ngày 18/10/2026; - Khảo sát bài toán, xác định phạm vi đề tài. - Phân tích nghiệp vụ, xây dựng Use Case, thiết kế cơ sở dữ liệu. - Tạo GitHub Repository theo quy định, đặt tên, mời GVHD làm Collaborator, viết README.md - Viết báo cáo (mở đầu, chương 1).; - Đã đến điểm khảo sát phòng trực thiết bị khu E Đại học Trà Vinh. - Đã phân tích đúng nghiệp vụ, xá định đúng hướng đi của đề tài, đã vẽ được các sơ đồ Use Case, ERD, DFD, FHD, đã tạo được cơ sở dữ liệu MySQL. - Đã có Repository và mời GVHD làm Collaborator, tạo được cấu trúc dự án và viết file README.md.; - Đang tiếp tục viết báo cáo chương 3 trước thay vì chương 1. - Đang bắt đầu phát thảo giao diện dự án, chuẩn bị xây dựng các chức năng chính của dự án. - Đang tiếp tục tìm hiểu về các công nghệ ứng dụng trong đề tài.. |
|  | KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT |  |  |  |
| - Khó khăn: Do lần đầu thực tập đồ án cơ sở ngành, nên vẫn còn gặp đôi chút khó khăn về cách làm việc với GVHD, có khá nhiều công nghệ mới trong đề tài mà sinh viên chưa từng được học cùng với lịch thực tập trùng với lịch học khiến việc sắp xếp thời gian có đôi chút khó khăn. - Đề xuất: Bản thân chưa có đề xuất. |  |  |  |  |
|  |  |  | Vĩnh Long, ngày 18 tháng 10 năm 2026 Sinh viên thực hiện (Ký, họ và tên) |

Ngô Dương Gia Bảo